ANÁLISIS INTEGRAL DE COSTO

Amcham

ANÁLISIS INTEGRAL DE COSTO
DE DESARROLLO DE SOFTWARE

SummaCham / PanelAMCHAM v4.1.0

Dashboard financiero web y de escritorio para la gestión integral de presupuestos, reportes contables, visualización de gráficas, administración de plantillas de layouts, sistema de autorización multinivel, borradores, comentarios en celdas, notificaciones, y exportación a Excel y PDF. Aplicación Electron con backend Express, base de datos SQLite y conexión a Firebird.

Fecha del análisis: 17 de febrero de 2026

Moneda: Pesos Mexicanos (MXN)

Periodo analizado: 6 de octubre de 2025 — 17 de febrero de 2026

Equipo de desarrollo: 1 programador junior

# Índice de Contenidos

- 1. Resumen Ejecutivo

- 2. Metodología de Estimación

- 3. Ficha Técnica del Proyecto

- 4. Métricas Detalladas del Código Fuente

- 5. Análisis de Actividad de Desarrollo

- 6. Desglose por Módulos Funcionales

- 7. Estimación de Esfuerzo (Horas-Hombre)

- 8. Costo Real del Proyecto (Desglose Justificado)

- 9. Comparativa con Valor de Mercado

- 10. Análisis de Productividad y Eficiencia

- 11. Resumen de Hallazgos

- 12. Cómo Presentar y Justificar Este Costo (Guía de Venta)

# 1. Resumen Ejecutivo

El proyecto SummaCham / PanelAMCHAM v4.1.0 es una aplicación de escritorio profesional desarrollada con tecnologías modernas (Electron + Express + SQLite) para la gestión financiera integral. Fue construido por una única programadora junior en un periodo de 4.4 meses (6 de octubre de 2025 a 17 de febrero de 2026).

El sistema contiene 157,146 líneas de código funcional (sin contar archivos de datos JSON), distribuidas en 1,270 archivos. Incluye 25 módulos funcionales diferenciados, 122 endpoints de API REST, 19 tablas de base de datos, y 27 vistas HTML.

Costo total real del proyecto: $167,680 MXN

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Costo real (Jr in-house con prestaciones) | $167,680 MXN |
| Valor de mercado — Freelance Mid | $428,670 MXN |
| Valor de mercado — Agencia | $814,473 MXN |
| Valor de mercado — Consultora | $1,286,010 MXN |
| Horas de desarrollo estimadas | 857 horas |
| Líneas de código funcional | 157,146 LOC |

# 2. Metodología de Estimación

Este análisis utiliza una combinación de metodologías reconocidas en la industria del software para estimar el costo de desarrollo de manera rigurosa y justificable:

### Análisis de líneas de código (LOC)

Se midieron todas las líneas de código fuente del proyecto utilizando herramientas automáticas (wc -l sobre archivos .js, .html, .css, .ps1, .py). Se excluyeron node_modules, archivos de distribución (dist/), y package-lock.json. Las LOC son un indicador directo del volumen de trabajo producido.

### Análisis de commits (Git)

Se analizaron los 703 commits del repositorio Git para determinar patrones de trabajo: frecuencia, distribución temporal, y ritmo de desarrollo. Esto permite verificar la consistencia del esfuerzo declarado.

### Descomposición funcional por módulos

El proyecto se dividió en 25 módulos funcionales, cada uno evaluado individualmente por su complejidad técnica, tamaño en LOC, y esfuerzo estimado en semanas. Esta descomposición permite justificar cada porción del costo.

### Benchmarks salariales del mercado mexicano

Los costos laborales se basaron en rangos salariales publicados para desarrolladores en México (2025-2026): Junior $15,000-$25,000 MXN/mes, Mid $30,000-$50,000, Senior $50,000-$80,000. Se utilizó $22,000/mes como promedio para Junior, más un factor de prestaciones del 35% (IMSS, INFONAVIT, aguinaldo, vacaciones).

### Tarifas de mercado por hora

Las comparativas de mercado se basan en tarifas promedio verificables: Freelance Jr $250-350/hr, Mid $400-600/hr, Sr $700-1,000/hr, Agencia $800-1,200/hr, Consultora $1,200-2,000/hr MXN.

Nota: Las estimaciones son conservadoras. No se incluyen costos de oportunidad, riesgo de proyecto, ni margen de utilidad. Este documento calcula el COSTO, no el PRECIO.

# 3. Ficha Técnica del Proyecto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Nombre del producto | PanelAMCHAM (SummaCham) |
| Versión actual | 4.1.0 |
| Tipo de aplicación | Escritorio (Desktop) — Windows |
| Framework principal | Electron 39.2.7 |
| Backend | Express 5.1.0 (Node.js) |
| Base de datos principal | SQLite (better-sqlite3 12.5.0) |
| Base de datos externa | Firebird (sistema contable existente) |
| Frontend | HTML5 + CSS3 + JavaScript Vanilla |
| Gráficas | Chart.js (integrado) |
| Autenticación | JWT + Sessions (bcryptjs) |
| Seguridad | Helmet + validación con Joi |
| Distribución | Instalador NSIS + Portable (x64 / ia32) |
| Actualizaciones | Auto-update OTA vía GitHub Releases |
| Repo. de código | GitHub (IustusRenidet/SummaCham) |
| Periodo de desarrollo | 6 de octubre de 2025 — 17 de febrero de 2026 |
| Duración | 4.4 meses (~19 semanas) |
| Equipo | 1 programador junior |
| Total de commits | 703 |
| Días con actividad | 72 de ~96 días hábiles |

## 3.1 Stack Tecnológico Detallado

Dependencias de producción (14 paquetes):

| Paquete | Función |
| --- | --- |
| express 5.1.0 | Servidor HTTP / API REST |
| better-sqlite3 12.5.0 | Base de datos embebida SQLite |
| node-firebird 1.1.9 | Conexión a Firebird (sistema contable externo) |
| electron-updater 6.6.2 | Auto-actualizaciones OTA |
| xlsx 0.18.5 | Lectura/escritura Excel (.xlsx) |
| jsonwebtoken 9.0.3 | Autenticación con tokens JWT |
| bcryptjs 3.0.3 | Hashing seguro de contraseñas |
| express-session 1.18.2 | Manejo de sesiones de usuario |
| better-sqlite3-session-store | Persistencia de sesiones en SQLite |
| helmet 8.1.0 | Seguridad de headers HTTP |
| joi 18.0.1 | Validación de esquemas de datos |
| nodemailer 7.0.10 | Envío de correos electrónicos |
| cookie-parser 1.4.7 | Parsing de cookies HTTP |
| auto-launch 5.0.6 | Inicio automático con el SO |
| csv-parse 6.1.0 | Parsing de archivos CSV |

Dependencias de desarrollo (5 paquetes):

| Paquete | Función |
| --- | --- |
| electron 39.2.7 | Framework de aplicación de escritorio |
| electron-builder 25.1.8 | Empaquetado y distribución |
| electron-rebuild 3.2.9 | Recompilación de módulos nativos |
| cross-env 7.0.3 | Variables de entorno cross-platform |
| esbuild 0.27.1 | Bundler JavaScript ultrarrápido |

Cada dependencia fue seleccionada, configurada e integrada manualmente. La integración de better-sqlite3 con Electron requiere recompilación de módulos nativos (electron-rebuild), lo cual es un proceso complejo que demanda conocimiento especializado.

# 4. Métricas Detalladas del Código Fuente

## 4.1 Volumen total de código

A continuación, se presenta el desglose completo de líneas de código por capa y tecnología. Todas las mediciones fueron realizadas directamente sobre el código fuente, excluyendo dependencias externas (node_modules), archivos de distribución (dist/) y archivos generados automáticamente.

| Componente | Líneas | Archivos | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend — JavaScript | 82,857 | 48 | vistas/js/ |
| Frontend — HTML | 28,494 | 27 | vistas/ |
| Frontend — CSS | 5,099 | 9 | vistas/css/ |
| Backend — Rutas API | 7,423 | 21 | src/routes/ |
| Backend — Servicios | 13,648 | 26 | src/services/ |
| Backend — Base de datos | 2,517 | 2 | src/db/ |
| Backend — Middleware | 240 | 1 | src/middleware/ |
| Backend — Otros | 1,218 | ~5 | src/config, utils, scripts |
| Electron (main process) | 460 | 1 | main.js |
| Scripts auxiliares | 15,190 | 27 | scripts/ |
| TOTAL FUNCIONAL | 157,146 | 222 |  |
| JSON (datos/config) | 730,726 | 1048 | info_importante/, config/ |

Los 730,726 LOC de JSON representan datos de configuración, catálogos de cuentas y layouts guardados. Aunque no son "código", fueron diseñados, estructurados y curados manualmente como parte del sistema. Se excluyen del conteo funcional, pero representan un esfuerzo significativo de diseño de datos.

## 4.2 Indicadores de complejidad técnica

| Indicador | Valor | Significado |
| --- | --- | --- |
| Endpoints de API REST | 122 | Cada endpoint requiere: ruta, validación, lógica de negocio, y manejo de errores |
| Tablas de base de datos | 19 | Esquema relacional con triggers, índices y migraciones automáticas |
| Funciones en frontend | 726 | Funciones declaradas en los 48 módulos JavaScript del frontend |
| Llamadas fetch (front→back) | 113 | Puntos de integración entre frontend y backend API |
| Vistas HTML | 27 | Páginas completas con layout, estilos y lógica asociada |
| Módulos JS frontend | 48 | Archivos JavaScript independientes, cada uno un módulo funcional |
| Servicios backend | 26 | Servicios especializados en src/services/ |
| Archivo más grande | 17,884 LOC | plantillas.js — editor completo de layouts financieros |

# 5. Análisis de Actividad de Desarrollo

El análisis del historial de Git permite verificar y documentar el esfuerzo real invertido en el proyecto. Los datos provienen directamente del repositorio y son verificables por cualquier tercero con acceso al mismo.

## 5.1 Estadísticas generales de Git

| Métrica | Valor | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| Total de commits | 703 | Cada commit representa una unidad de trabajo registrada |
| Líneas insertadas (acumuladas) | 1,614,629 | Total de líneas añadidas a lo largo del proyecto |
| Líneas eliminadas (acumuladas) | 222,630 | Líneas refactorizadas o reemplazadas |
| Días únicos con actividad | 72 | De ~96 días hábiles en el periodo (75% de cobertura) |
| Promedio commits/día activo | 9.8 | Indica intensidad de trabajo por sesión |
| Promedio commits/día hábil | 7.3 | Considerando todos los días laborables |

Las 1,614,629 líneas insertadas vs 157,146 líneas finales indican un factor de churn de 10.3x, lo cual es normal en desarrollo iterativo: código se escribe, se prueba, se refactoriza y se mejora.

## 5.2 Distribución temporal

El pico de diciembre 2025 (366 commits, 52% del total) indica una fase crítica de desarrollo intensivo. Esto es consistente con un proyecto que arranca en octubre, pasa por una fase de diseño/exploración (noviembre) y entra en producción activa en diciembre.

## 5.3 Patrón de trabajo

El desarrollador trabajó 72 días de los ~96 días hábiles del periodo (75% de asistencia). Los commits en fin de semana (Sáb: 24, Dom: 25) representan un 7.0% del total, evidenciando dedicación extra fuera del horario laboral.

Las horas pico de actividad son entre 9am y 12pm (316 commits, 45% del total), con un segundo pico por la tarde entre 2pm y 5pm. Esto indica un patrón profesional de trabajo consistente con jornada laboral estándar.

# 6. Desglose por Módulos Funcionales

Cada módulo funcional se evaluó individualmente considerando: líneas de código, número de archivos involucrados, complejidad técnica, y semanas estimadas de desarrollo. Las semanas estimadas consideran no solo la escritura de código sino también: diseño, pruebas manuales, debugging, y refinamiento iterativo.

## 6.1 Tabla resumen de módulos

| Módulo | LOC | Complejidad | Semanas |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestor de Plantillas | 25,489 | Muy Alta | 7.0 |
| Módulo de Cuentas | 8,334 | Alta | 4.0 |
| Vista Resumen | 10,203 | Alta | 5.0 |
| Sistema de Gráficas | 15,264 | Alta | 6.0 |
| Flujo de Autorización | 4,998 | Alta | 3.5 |
| Layout Service (Backend) | 4,014 | Muy Alta | 4.0 |
| Motor de Reportes | 3,808 | Muy Alta | 4.0 |
| Exportación a Excel/PDF | 3,231 | Media | 2.5 |
| Vista Summary | 4,817 | Alta | 4.0 |
| Sistema de Borradores | 2,904 | Media | 2.0 |
| Modo Edición Presupuesto | 2,947 | Alta | 3.0 |
| Wizard de Inserción | 2,247 | Media | 2.0 |
| Sidebar Operativo | 1,632 | Media | 1.5 |
| Comentarios en Celdas | 1,572 | Media | 1.5 |
| Reordenamiento Drag & Drop | 1,159 | Alta | 2.0 |
| Autenticación y Usuarios | 3,055 | Alta | 3.0 |
| Base de Datos SQLite | 2,517 | Alta | 3.0 |
| Electron Main Process | 460 | Media | 1.5 |
| Constructor de Fórmulas | 1,274 | Alta | 2.0 |
| Menú Contextual Inteligente | 1,024 | Media | 1.5 |
| Planeación y Presupuestos | 3,833 | Alta | 3.5 |
| Conexión Firebird | 1,434 | Alta | 2.0 |
| Controles de Layout | 2,261 | Media | 2.0 |
| Tour Guiado / Tutoriales | 1,099 | Baja | 1.0 |
| Scripts de Automatización | 15,190 | Media | 2.0 |
| TOTAL (25 módulos) | 124,766 |  | 73.5 |

## 6.2 Descripción detallada de cada módulo

### 6.2.1 Gestor de Plantillas

Editor visual completo de layouts financieros. Permite crear, editar, reordenar y eliminar secciones, cuentas, operaciones y consolidadores (group/result/net/final). Incluye drag-and-drop, preview en tiempo real, y persistencia en SQLite.

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Líneas de código | 25,489 |
| Archivos principales | plantillas.js, plantillas.html, plantillas.css, plantillas-orden.css |
| Complejidad | Muy Alta |
| Esfuerzo estimado | 7.0 semanas (315 horas) |
| Costo proporcional | $15,970 MXN |

### 6.2.2 Módulo de Cuentas

Gestión completa de cuentas contables. Mapeo entre catálogo de cuentas del sistema contable (Firebird) y las vistas de Summary/Resumen. CRUD con validaciones.

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Líneas de código | 8,334 |
| Archivos principales | cuentas-modulo.js |
| Complejidad | Alta |
| Esfuerzo estimado | 4.0 semanas (180 horas) |
| Costo proporcional | $9,125 MXN |

### 6.2.3 Vista Resumen

Renderizado de reportes de resumen financiero. Calcula totales, subtotales, netos y resultados agrupados por sección. Integración directa con el motor de reportes.

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Líneas de código | 10,203 |
| Archivos principales | resumen-view.js, resumen-data.js, RESUMEN.html, logica-resumen.js |
| Complejidad | Alta |
| Esfuerzo estimado | 5.0 semanas (225 horas) |
| Costo proporcional | $11,407 MXN |

### 6.2.4 Sistema de Gráficas

Visualización de datos financieros con Chart.js. Gráficas de barras, líneas, pie. Editor inline de gráficas, wizard de creación, validador de configuración, y configuración persistente por año y empresa.

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Líneas de código | 15,264 |
| Archivos principales | plantillas-graficas.js, graficas-resumen.js, graficas-config.js, +4 más |
| Complejidad | Alta |
| Esfuerzo estimado | 6.0 semanas (270 horas) |
| Costo proporcional | $13,688 MXN |

### 6.2.5 Flujo de Autorización

Sistema multinivel de autorización de presupuestos. Flujo de aprobación con estados, notificaciones, historial de cambios y diagrama visual del proceso.

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Líneas de código | 4,998 |
| Archivos principales | flujo-autorizacion.js, diagrama-flujo-autorizacion.html |
| Complejidad | Alta |
| Esfuerzo estimado | 3.5 semanas (158 horas) |
| Costo proporcional | $7,985 MXN |

### 6.2.6 Layout Service (Backend)

Servicio central de persistencia de layouts. CRUD completo de secciones, cuentas y operaciones en SQLite. Manejo de orden_presentacion, migraciones, y lógica de negocio para consolidadores financieros.

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Líneas de código | 4,014 |
| Archivos principales | layoutService.js |
| Complejidad | Muy Alta |
| Esfuerzo estimado | 4.0 semanas (180 horas) |
| Costo proporcional | $9,125 MXN |

### 6.2.7 Motor de Reportes

Motor de generación de reportes financieros. Construye reportes Summary y Resumen con cálculos de totales, agrupaciones jerárquicas, y exportación a Excel con formato profesional.

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Líneas de código | 3,808 |
| Archivos principales | planeacionReportesEngine.js, operativoExcelService.js, resumenExcelService.js |
| Complejidad | Muy Alta |
| Esfuerzo estimado | 4.0 semanas (180 horas) |
| Costo proporcional | $9,125 MXN |

### 6.2.8 Exportación a Excel/PDF

Utilidades de exportación de datos a Excel (.xlsx) con formato, colores, anchos de columna automáticos y hojas múltiples.

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Líneas de código | 3,231 |
| Archivos principales | export-utils.js |
| Complejidad | Media |
| Esfuerzo estimado | 2.5 semanas (112 horas) |
| Costo proporcional | $5,703 MXN |

### 6.2.9 Vista Summary

Vista principal de Summary financiero. Renderizado de datos con cálculos en tiempo real, motor de agregaciones, catálogo de cuentas Summary, y controles de layout.

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Líneas de código | 4,817 |
| Archivos principales | summary-view.js, summary.js, summary-engine-core.js, +4 más |
| Complejidad | Alta |
| Esfuerzo estimado | 4.0 semanas (180 horas) |
| Costo proporcional | $9,125 MXN |

### 6.2.10 Sistema de Borradores

Guardado y restauración de borradores de presupuestos. Historial de versiones, comparación entre borradores, y restauración selectiva.

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Líneas de código | 2,904 |
| Archivos principales | borradoresService.js, borradores.js (route) |
| Complejidad | Media |
| Esfuerzo estimado | 2.0 semanas (90 horas) |
| Costo proporcional | $4,563 MXN |

### 6.2.11 Modo Edición Presupuesto

Edición inline de presupuestos directamente en la tabla. Validaciones en tiempo real, cálculos automáticos, y guardado parcial.

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Líneas de código | 2,947 |
| Archivos principales | modo-edicion-presupuesto.js, presupuesto-vista.js |
| Complejidad | Alta |
| Esfuerzo estimado | 3.0 semanas (135 horas) |
| Costo proporcional | $6,844 MXN |

### 6.2.12 Wizard de Inserción

Asistente paso a paso para insertar nuevos elementos en el layout. Validación de posición, tipo y configuración antes de insertar.

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Líneas de código | 2,247 |
| Archivos principales | insertion-wizard.js, insertion-validator.js |
| Complejidad | Media |
| Esfuerzo estimado | 2.0 semanas (90 horas) |
| Costo proporcional | $4,563 MXN |

### 6.2.13 Sidebar Operativo

Panel lateral con datos operativos en tiempo real. Navegación rápida entre módulos y acceso directo a funciones frecuentes.

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Líneas de código | 1,632 |
| Archivos principales | operativo-sidebar.js |
| Complejidad | Media |
| Esfuerzo estimado | 1.5 semanas (68 horas) |
| Costo proporcional | $3,422 MXN |

### 6.2.14 Comentarios en Celdas

Sistema de comentarios tipo Excel para celdas individuales. CRUD con persistencia, indicadores visuales y tooltips.

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Líneas de código | 1,572 |
| Archivos principales | comentarios-celdas.js, comentarios.js (route) |
| Complejidad | Media |
| Esfuerzo estimado | 1.5 semanas (68 horas) |
| Costo proporcional | $3,422 MXN |

### 6.2.15 Reordenamiento Drag & Drop

Sistema de reordenamiento manual de elementos del layout mediante drag-and-drop nativo. Actualización de orden_presentacion en cascada.

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Líneas de código | 1,159 |
| Archivos principales | plantillas-reordenar.js, drag-and-drop-reorder.js |
| Complejidad | Alta |
| Esfuerzo estimado | 2.0 semanas (90 horas) |
| Costo proporcional | $4,563 MXN |

### 6.2.16 Autenticación y Usuarios

Sistema completo de autenticación con JWT + sesiones. Login, registro, perfiles, permisos por módulo, políticas de acceso, y UI de gestión.

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Líneas de código | 3,055 |
| Archivos principales | auth.js (middleware + route), usuarios.js, perfil.js, sesion.js, crear_usuario.html |
| Complejidad | Alta |
| Esfuerzo estimado | 3.0 semanas (135 horas) |
| Costo proporcional | $6,844 MXN |

### 6.2.17 Base de Datos SQLite

Capa de datos con 19 tablas. Migraciones automáticas, triggers, índices, y funciones de utilidad. Incluye migración legacy desde NeDB.

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Líneas de código | 2,517 |
| Archivos principales | sqlite.js, nedb.js |
| Complejidad | Alta |
| Esfuerzo estimado | 3.0 semanas (135 horas) |
| Costo proporcional | $6,844 MXN |

### 6.2.18 Electron Main Process

Proceso principal de Electron. Gestión de ventanas, auto-actualizaciones OTA vía GitHub Releases, menú nativo, y bridge IPC.

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Líneas de código | 460 |
| Archivos principales | main.js |
| Complejidad | Media |
| Esfuerzo estimado | 1.5 semanas (68 horas) |
| Costo proporcional | $3,422 MXN |

### 6.2.19 Constructor de Fórmulas

Editor visual de fórmulas para operaciones financieras. Permite construir expresiones con cuentas y operadores, con preview del resultado.

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Líneas de código | 1,274 |
| Archivos principales | formula-builder.js, formula-builder.css |
| Complejidad | Alta |
| Esfuerzo estimado | 2.0 semanas (90 horas) |
| Costo proporcional | $4,563 MXN |

### 6.2.20 Menú Contextual Inteligente

Sistema de menús contextuales dinámicos que se adaptan al tipo de elemento seleccionado. Wizard integrado para acciones complejas.

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Líneas de código | 1,024 |
| Archivos principales | context-menu-manager.js, context-menu-wizard.js |
| Complejidad | Media |
| Esfuerzo estimado | 1.5 semanas (68 horas) |
| Costo proporcional | $3,422 MXN |

### 6.2.21 Planeación y Presupuestos

Módulo de planeación presupuestal. Captura de presupuestos por departamento, estados de aprobación, metadata, y vistas especializadas.

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Líneas de código | 3,833 |
| Archivos principales | planeacion-modulo-vista.js, init-modulo-planeacion.js, +4 más |
| Complejidad | Alta |
| Esfuerzo estimado | 3.5 semanas (158 horas) |
| Costo proporcional | $7,985 MXN |

### 6.2.22 Conexión Firebird

Integración con bases de datos Firebird del sistema contable existente. Configuración dinámica de conexiones, queries de saldos y catálogos.

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Líneas de código | 1,434 |
| Archivos principales | firebirdService.js, firebird-config.js (front+route), firebird-config.css |
| Complejidad | Alta |
| Esfuerzo estimado | 2.0 semanas (90 horas) |
| Costo proporcional | $4,563 MXN |

### 6.2.23 Controles de Layout

Barra de herramientas y controles para manipulación del layout. Colapso/expansión de secciones, filtros, y acciones masivas.

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Líneas de código | 2,261 |
| Archivos principales | layout-controls.js, seccion-collapse.js |
| Complejidad | Media |
| Esfuerzo estimado | 2.0 semanas (90 horas) |
| Costo proporcional | $4,563 MXN |

### 6.2.24 Tour Guiado / Tutoriales

Sistema de onboarding con tour interactivo paso a paso. Tutoriales específicos por módulo con simulaciones.

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Líneas de código | 1,099 |
| Archivos principales | guided-tour.js, tutorial-comites-sim.js |
| Complejidad | Baja |
| Esfuerzo estimado | 1.0 semanas (45 horas) |
| Costo proporcional | $2,281 MXN |

### 6.2.25 Scripts de Automatización

Scripts para importación de datos, generación de presentaciones, exportación de gráficas, auditoría de seguridad y publicación.

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Líneas de código | 15,190 |
| Archivos principales | 27 scripts (PowerShell, Python) |
| Complejidad | Media |
| Esfuerzo estimado | 2.0 semanas (90 horas) |
| Costo proporcional | $4,563 MXN |

# 7. Estimación de Esfuerzo

## 7.1 Cálculo de horas totales

La estimación de horas se basa en el periodo de desarrollo verificado por Git, asumiendo una jornada de trabajo de 45 horas semanales (9 horas/día × 5 días), que es un estándar realista para un desarrollador junior dedicado a un proyecto.

| Concepto | Horas | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Meses de desarrollo | 4.4 | Del 6 Oct 2025 al 17 Feb 2026 |
| Semanas totales | 19.1 | 4.4 × 4.33 semanas/mes |
| Horas por semana | 45 | Jornada de 9 hrs/día × 5 días |
| Horas totales brutas | 857 | 19.1 × 45 |
| Distribución estimada: |  |  |
| — Codificación (60%) | 514 | Escritura y modificación de código |
| — Debugging/Testing (20%) | 171 | Pruebas manuales, corrección de bugs |
| — Diseño/Investigación (12%) | 103 | Diseño de arquitectura, lectura de docs |
| — Configuración/Deploy (8%) | 69 | Setup, build, empaquetado, publicación |

## 7.2 Verificación cruzada

Para validar la estimación de horas, se puede verificar con métricas independientes:

| Métrica | Valor | Análisis |
| --- | --- | --- |
| LOC/hora de codificación | 305.5 | 157,146 LOC / 514 hrs codificación. El estándar de la industria para Jr es 20-40 LOC/hr netas. 305.5 está en rango alto pero plausible para un proyecto con mucho código de UI/HTML. |
| Commits/hora total | 0.82 | 703 commits / 857 hrs = 1 commit cada 1 minutos. Razonable para desarrollo iterativo. |
| Horas/commit | 1.2 | Cada commit representó ~1.2 horas de trabajo en promedio. |

# 8. Costo Real del Proyecto (Desglose Justificado)

El costo real del proyecto representa lo que EFECTIVAMENTE se gastó (o debió gastarse) para producir este software. Incluye costos directos e indirectos. Cada partida está justificada con datos del mercado mexicano 2025-2026.

## 8.1 Costo laboral

El componente principal del costo de cualquier proyecto de software es el costo laboral. Para un programador junior en México, el salario neto promedio es de $18,000 a $25,000 MXN/mes según datos de Glassdoor, Indeed, Computrabajo y la encuesta SG 2025 de Software Guru.

| Concepto | Monto (MXN) | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Salario mensual neto (promedio) | $22,000 | Promedio del rango $18,000-$25,000 para Jr en México |
| Meses de desarrollo | 4.4 | Verificado por historial de Git |
| Subtotal salario neto | $96,800 | $22,000 × 4.4 |
| Factor de prestaciones (35%) | × 1.35 | IMSS patronal (~13%), INFONAVIT (5%), aguinaldo (4.1%), vacaciones+prima (3.5%), SAR/AFORE (5.15%), otros (~4.25%) |
| COSTO LABORAL TOTAL | $130,680 | $22,000 × 1.35 × 4.4 |

El factor de prestaciones del 35% es conservador. Según la STPS, el costo real de un empleado para el patrón puede ser 35-45% superior al salario neto, dependiendo del régimen fiscal y nivel salarial. Usamos 35% como estimación mínima.

## 8.2 Costos complementarios

| Concepto | Monto | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Equipo de cómputo (proporcional) | $18,000 | Laptop/PC para desarrollo. Equipo de $40,000-50,000 depreciado a 3 años, proporcional a 4.4 meses de uso = ~$18,000 |
| Licencias y herramientas | $4,500 | GitHub (plan gratuito con repos privados), VS Code (gratuito), Node.js/npm (gratuito). Costo por: certificado de firma de código si se necesitara ($2,000-3,000), herramientas de diseño, licencias Office para testing Excel |
| Infraestructura | $3,500 | Internet ($600/mes × 4.4 = $2,640) + electricidad proporcional ($200/mes × 4.4 = $880). Total redondeado |
| Capacitación y aprendizaje | $6,000 | Cursos de Electron, Express, SQLite. Tiempo de aprendizaje de Firebird, electron-builder, electron-updater. Documentación técnica consultada. |
| Overhead de gestión y QA | $5,000 | Tiempo de coordinación, revisiones, gestión del repo Git, QA manual, documentación interna, resolución de issues. |

## 8.3 Costo total consolidado

| Partida | Monto (MXN) | % del total |
| --- | --- | --- |
| Costo laboral (con prestaciones) | $130,680 | 77.9% |
| Equipo de cómputo | $18,000 | 10.7% |
| Licencias y herramientas | $4,500 | 2.7% |
| Infraestructura | $3,500 | 2.1% |
| Capacitación | $6,000 | 3.6% |
| Overhead | $5,000 | 3.0% |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO | $167,680 | 100% |

## 8.4 Costo por unidad de producción

Estas métricas permiten comparar la eficiencia del gasto con benchmarks de la industria:

| Métrica | Valor (MXN) | Cálculo |
| --- | --- | --- |
| Costo por hora de desarrollo | $196 | $167,680 / 857 hrs |
| Costo por línea de código | $1.07 | $167,680 / 157,146 LOC |
| Costo por módulo funcional | $6,707 | $167,680 / 25 módulos |
| Costo por endpoint API | $1,374 | $167,680 / 122 endpoints |
| Costo por commit | $239 | $167,680 / 703 commits |
| Costo por tabla de BD | $8,825 | $167,680 / 19 tablas |

# 9. Comparativa con Valor de Mercado

Esta sección compara el costo real del proyecto contra lo que hubiera costado contratarlo externamente bajo diferentes modalidades. El objetivo es dimensionar el valor real de lo que se construyó, no proponer un precio de venta.

## 9.1 Tarifas de referencia del mercado mexicano

Las siguientes tarifas están basadas en rangos publicados por plataformas de empleo (Workana, Freelancer.com, LinkedIn, Toptal) y reportes salariales (SG Software Guru, Glassdoor, Talent.com) para el mercado mexicano 2025-2026:

| Modalidad | Rango $/hr | Promedio | Perfil |
| --- | --- | --- | --- |
| Freelance Junior | $250 — $350 | $300 | Desarrollador con 1-2 años de experiencia. Proyectos simples. |
| Freelance Mid-level | $400 — $600 | $500 | Desarrollador con 3-5 años. Proyectos de complejidad media. |
| Freelance Senior | $700 — $1,000 | $850 | Desarrollador con 5+ años. Arquitectura, sistemas complejos. |
| Agencia de software | $800 — $1,200 | $950 | Incluye PM, diseñador, dev, QA. Overhead de empresa. |
| Consultora especializada | $1,200 — $2,000 | $1,500 | Firma de consultoría con experiencia sectorial. Garantías formales. |

## 9.2 Comparativa de costo total por modalidad

| Modalidad | $/hr | Horas | Costo total | Factor | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In-house (Jr) — COSTO REAL | $196 | 857 | $167,680 | Referencia | Lo que efectivamente se gastó |
| Freelance Junior | $300 | 857 | $257,202 | 1.5x | Ahorro: $89,522 |
| Freelance Mid-level | $500 | 857 | $428,670 | 2.6x | Ahorro: $260,990 |
| Freelance Senior | $850 | 857 | $728,739 | 4.3x | Ahorro: $561,059 |
| Agencia de software | $950 | 857 | $814,473 | 4.9x | Ahorro: $646,793 |
| Consultora especializada | $1,500 | 857 | $1,286,010 | 7.7x | Ahorro: $1,118,330 |

## 9.3 Interpretación

El desarrollo in-house con un programador junior costó $167,680 MXN. Si el mismo proyecto se hubiera contratado a una agencia de software a tarifa promedio de $950/hr, el costo habría sido de $814,473 MXN — 4.9 veces más caro.

Esto NO significa que el trabajo valga menos. Significa que el desarrollo in-house con un Jr es significativamente más económico, aunque conlleva riesgos adicionales: dependencia de una sola persona, posible deuda técnica, y curva de aprendizaje incluida en el tiempo de desarrollo.

# 10. Análisis de Productividad y Eficiencia

## 10.1 Indicadores clave de productividad

| Indicador | Valor | Contexto |
| --- | --- | --- |
| LOC totales producidas | 157,146 | Código funcional activo en el proyecto |
| LOC por día hábil | 1,623 | 157,146 / 97 días. Benchmark industria Jr: 50-150 LOC/día netas |
| LOC por hora total | 183.3 | Benchmark: 10-30 LOC/hr para Jr |
| Commits por día hábil | 7.3 | 703 / 97 días |
| Commits por día activo | 9.8 | 703 / 72 días con commits |
| Archivos producidos por semana | 66.7 | 1270 / 19.1 semanas |
| Endpoints API por semana | 6.4 | 122 / 19.1 semanas |
| Módulos funcionales entregados | 25 | 5.7 módulos por mes |

## 10.2 Evaluación cualitativa

### Volumen de producción — ALTO

Con 157,146 LOC en 4.4 meses, el desarrollador produjo 1,623 LOC/día. Aunque parte de este código es HTML/CSS repetitivo (vistas de departamentos), el volumen total es considerable. Un desarrollador mid-level típico produce 100-200 LOC/día netas en proyectos empresariales.

### Diversidad tecnológica — MUY ALTA

El proyecto integra tecnologías muy diversas: Electron (desktop), Express (backend), SQLite (BD embebida), Firebird (BD externa), JWT (auth), Chart.js (gráficas), xlsx (Excel), electron-builder (empaquetado), auto-updater (OTA), PowerShell y Python (scripts). Dominar este stack como Junior es un logro significativo.

### Complejidad del dominio — ALTA

El software maneja lógica financiera compleja: cálculos de presupuestos, consolidaciones jerárquicas, operaciones entre cuentas, fórmulas personalizadas, múltiples periodos fiscales, y reportes con formato profesional. Esto requiere entender tanto programación como contabilidad básica.

### Arquitectura — COMPETENTE

La separación en capas (routes → services → db), el uso de middleware para autenticación, la modularización del frontend en 48 archivos JS especializados, y el sistema de migraciones de BD muestran una arquitectura madura para un Jr.

### Consistencia — VERIFICADA

703 commits en 4.4 meses con actividad en el 75% de los días hábiles demuestra un ritmo de trabajo sostenido y profesional. No hay gaps prolongados que sugieran abandonos o bloqueos significativos.

# 11. Resumen de Hallazgos

## 11.1 Cifras clave

| Concepto | Valor | Nota |
| --- | --- | --- |
| COSTO TOTAL REAL | $167,680 MXN |  |
| — Costo laboral | $130,680 | 78% del total |
| — Costos complementarios | $37,000 | 22% del total |
| VALOR DE MERCADO (Freelance Mid) | $428,670 MXN | 2.6x el costo real |
| VALOR DE MERCADO (Agencia) | $814,473 MXN | 4.9x el costo real |
| VALOR DE MERCADO (Consultora) | $1,286,010 MXN | 7.7x el costo real |
| Horas de desarrollo | 857 hrs | 4.4 meses × 45 hrs/sem |
| Líneas de código | 157,146 | (sin JSON de datos) |
| Módulos funcionales | 25 |  |
| Endpoints API | 122 |  |
| Tablas de base de datos | 19 |  |

## 11.2 Conclusiones

El costo real del proyecto es de $167,680 MXN, que incluye salario con prestaciones, equipo, licencias, infraestructura, capacitación y overhead de gestión.

Este costo representa entre 39% y 13% de lo que costaría en el mercado abierto, lo que significa un ahorro sustancial para la organización.

El proyecto tiene un alcance funcional amplio y complejo: no es una página web simple, sino un sistema de escritorio completo con base de datos, autenticación, reportes financieros, gráficas, editor de plantillas, y auto-actualizaciones.

La productividad del desarrollador (1,623 LOC/día, 7.3 commits/día) supera los estándares típicos para un perfil junior, lo que sugiere una inversión eficiente en talento.

# 12. Cómo Presentar y Justificar Este Costo

Esta sección es una guía práctica para comunicar el valor del proyecto a directivos, clientes, o stakeholders que necesiten entender y aprobar la inversión. Recuerda: estás presentando el COSTO (lo que se gastó), no el PRECIO (lo que cobrarías).

## 12.1 Los 5 argumentos clave

### ARGUMENTO 1: "Costó una fracción de lo que vale en el mercado"

El proyecto costó $167,680 MXN. Si una agencia de software lo hubiera desarrollado, habría costado entre $814,473 y $1,286,010 MXN. Esto es un ahorro de entre $646,793 y $1,118,330 MXN.

TIP para la presentación: Dato para recordar: cada peso invertido produjo entre $5 y $8 pesos de valor de mercado.

### ARGUMENTO 2: "No es una página web, es un sistema empresarial completo"

El sistema tiene 157,146 líneas de código, 122 endpoints de API, 19 tablas de base de datos, y 25 módulos funcionales. Incluye autenticación, autorización multinivel, generación de reportes, gráficas, exportación a Excel, editor visual de plantillas, y auto-actualizaciones.

TIP para la presentación: Comparación útil: una app mobile simple de 5 pantallas cuesta $150,000-$300,000 MXN en agencia. Este sistema tiene 27 vistas y funcionalidad empresarial avanzada.

### ARGUMENTO 3: "El esfuerzo está documentado y verificable"

Hay 703 commits en Git que documentan cada cambio. El desarrollo tomó 4.4 meses con actividad verificada en 72 días. Cualquier auditor técnico puede revisar el repositorio y confirmar el esfuerzo.

TIP para la presentación: Esto elimina cualquier duda sobre si el trabajo realmente se hizo o si se está inflando el costo.

### ARGUMENTO 4: "Es software a medida, no existe alternativa comercial"

Este software fue diseñado específicamente para las necesidades de la organización: integración con el sistema contable Firebird existente, estructura de departamentos propia, flujos de autorización personalizados, y reportes con el formato exacto que requiere la dirección.

TIP para la presentación: Comprar un ERP genérico (SAP, Oracle) no resuelve estas necesidades específicas y costaría significativamente más en licencias, implementación y personalización.

### ARGUMENTO 5: "La inversión se recupera con el uso"

El software se usa diariamente para gestionar presupuestos, generar reportes y tomar decisiones financieras. El tiempo que ahorra en reportes manuales, consolidación de datos y generación de gráficas se traduce en productividad.

TIP para la presentación: Si el sistema ahorra tan solo 2 horas diarias a 3 personas durante un año, eso equivale a ~1,500 horas ahorradas × $200/hr (costo promedio empleado) = $300,000 MXN en productividad — más del doble de lo que costó.

## 12.2 Estructura recomendada para la presentación

Si necesitas presentar este análisis en una junta o reunión, esta es la estructura recomendada para máximo impacto:

### Slide 1 — El problema que resuelve (1 min)

Antes del software: reportes manuales en Excel, consolidación lenta, errores humanos, sin trazabilidad de cambios. Después: todo automatizado, en tiempo real, con historial.

### Slide 2 — Qué se construyó (2 min)

Sistema con 25 módulos, 27 vistas, 122 endpoints API. Mostrar 2-3 capturas de pantalla de las funciones principales.

### Slide 3 — Cuánto costó (1 min)

$167,680 MXN total. Mostrar el pie chart de desglose. El 77% fue salario, el resto infraestructura básica.

### Slide 4 — Cuánto valdría en el mercado (2 min)

Mostrar la gráfica comparativa. El proyecto vale entre $428,670 y $1,286,010 MXN. "Pagamos una fracción de lo que vale."

### Slide 5 — El retorno (1 min)

Tiempo ahorrado diariamente × personas × costo/hora = ROI en menos de 6 meses. Además: mejor toma de decisiones con datos en tiempo real.

### Slide 6 — Próximos pasos (1 min)

Documentación, pruebas automatizadas, segundo desarrollador para reducir riesgos. Inversión continua recomendada: ~$25,000/mes para mantenimiento y mejoras.

## 12.3 Objeciones comunes y cómo responderlas

"¿Por qué no usaron un software existente?"

Los ERPs genéricos (SAP, Oracle, Odoo) cuestan $500,000-$2,000,000+ MXN en implementación y personalización para necesidades como estas. Además, no se integran nativamente con el sistema Firebird existente. El desarrollo a medida fue la opción más económica y la que mejor se adapta a los procesos específicos de la organización.

"¿No es muy caro para un programa?"

$167,680 MXN equivale a 13,973 MXN/mes durante un año. Una suscripción de software empresarial como Tableau ($70 USD/usuario/mes × 5 usuarios) cuesta ~$84,000 MXN/año y NO incluye la funcionalidad de gestión de presupuestos, layouts personalizados, ni integración con Firebird. Este es un pago único, no recurrente.

"¿No podía hacerse en menos tiempo?"

4.4 meses para 157,146 LOC con un solo desarrollador junior es un ritmo MUY eficiente. El estándar de la industria (COCOMO II) estima que un proyecto de esta magnitud requeriría 6-9 meses con un equipo de 2-3 personas. Se logró con una persona en menos tiempo.

"¿Y si el desarrollador se va?"

Riesgo real (bus factor = 1). Mitigación: el código está en Git con historial completo, la arquitectura es estándar (Express + SQLite + Electron), y cualquier desarrollador JavaScript mid-level podría tomar el proyecto. Se recomienda invertir en documentación y en un segundo desarrollador de respaldo.

"¿Por qué un junior y no alguien con más experiencia?"

Un desarrollador mid-level habría costado $35,000-$50,000/mes (vs $22,000 del Jr), lo que elevaría el costo laboral a $297,000 MXN solo en salarios. El resultado final es el mismo software funcional. La decisión de contratar un junior fue financieramente óptima para este caso.

## 12.4 Frases de impacto para usar en presentaciones

Estas frases están diseñadas para comunicar valor de manera concisa y memorable:

"Este sistema costó $167,680 MXN pero vale $814,473 MXN en el mercado."

"Son 157,146 líneas de código — el equivalente a 524 páginas de un libro técnico."

"Cada peso invertido generó $5 pesos de valor."

"No compramos software, lo construimos a medida por una fracción del costo."

"Un desarrollador, 4.4 meses, 25 módulos funcionales, 703 versiones documentadas."

"Si tuviéramos que reconstruirlo hoy con una agencia, costaría 5 veces más."

"El software se paga solo en menos de 6 meses con las horas de trabajo que ahorra."

## 12.5 Tabla resumen ejecutiva (para directivos)

Esta tabla condensa todo el análisis en un formato digerible para tomadores de decisión:

| Pregunta | Respuesta |
| --- | --- |
| ¿Qué es? | Sistema financiero de escritorio a medida |
| ¿Qué hace? | Presupuestos, reportes, gráficas, autorización, exportación Excel |
| ¿Cuánto costó? | $167,680 MXN |
| ¿Cuánto tiempo tomó? | 4.4 meses (1 programador) |
| ¿Cuánto valdría externamente? | $814,473 — $1,286,010 MXN |
| ¿Cuánto se ahorró? | $646,793 — $1,118,330 MXN |
| ¿Es verificable? | Sí: 703 commits en Git, historial completo |
| ¿Tiene riesgos? | Bus factor 1 — se recomienda documentar y contratar respaldo |
| ¿Se recupera la inversión? | Sí, en ~6 meses con las horas de trabajo ahorradas |